| PIECZĘĆ WPŁYWU DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO | NUMER EWIDENCYJNY URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO | Uwaga. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” oraz KATALOGIEM UCHYBIEŃ FORMALNYCH SKUTKUJĄCYCH ODRZUCENIEM WNIOSKU. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Wypełnia Pomorski Urząd Wojewódzki |  | 2. Wypełnia Pomorski Urząd Wojewódzki |  |  |
|  |  | DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO |  |
|  |  |  | 3. Wypełnia Pomorski Urząd Wojewódzki |  |  |
|  | PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY |  | NUMER DROGI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK |  |  |
|  | 4. Pieczęć beneficjanta zwykła prostokątna |  | 5. NR DROGI NADANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI § 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 16 LUTEGO 2005R. (Dz.U. Nr 67, poz. 582) JEŻELI BUDOWA NOWEJ DROGI: WPISAĆ: DROGA NIE MA JESZCZE NUMERU |  |  |
|  |  |  | LOKALIZACJA OBIEKTU |  | TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: |
|  |  |  | 6. Nazwa Miejscowości, w której realizowana jest inwestycja np. Błotniewo – Stary Młyn |  | 1-30 WRZEŚNIA 2009/2010 r. |  |
|  |  |  | 7. Nazwa powiatu w którym realizowana jest inwestycja; np. powiat staromłyński |  |  |
|  |  | (MIEJSCOWOŚĆ, POWIAT) |  |  |

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

| Koszty realizowanego zadania brutto (w tys. zł) |  |
| --- | --- |
|  | Koszt całkowity: |  | Koszty poniesione: |  | Koszty do poniesienia: |  |
|  | 8. Całkowity koszt (przygotowanie do realizacji, budowa elementów przedsięwzięcia, koszty towarzyszące) KWOTA BRUTTO Kwota wpisana w tej komórce musi stanowić sumę kwot wpisanych w punkcie 9 i 10 np. 2 500 tyś. zł |  | 9. Koszty, które zostaną poniesione do końca 2009 roku, koszty te są niekwalifikowane. Jeżeli faktura wystawiona jest w grudniu 2009 roku, a termin zapłaty jest w styczniu 2010 roku (zgodnie z zachowaniem terminowości_ beneficjent opłaci fakturę w styczniu 2010 roku, to koszty te uznaje się za kwalifikowalne. np. 500 tyś. zł |  | 10. Wszystkie koszty kwalifikowalne w ramach projektu o których będzie ubiegał się. beneficjent w punkcie 1.8 Koszty które poniesione zostaną w 2010 roku – tylko te koszty są kwalifikowane pozostałe koszty są kosztami przygotowawczymi pkt. 9 lub kosztami towarzyszącymi niekwalifikowalnymi pkt. 2.3 np. 2 000 tyś. zł |  |
| Źródła finansowania kosztów do poniesienia: |  |
|  | Środki własne: |  | Wkład partnerów wnioskodawcy (w ramach środków własnych): |  | Środki budżetu państwa |  |
|  | 11. Jeśli jest partner – jest to suma środków własnych przekazanych na realizację projektu do realizacji w 2010 r. czyli środki własne z kwoty w punkcie 10. W kwocie tej zawarty jest również ewentualny udział partnera lub partnerów projektu. np. 1 000 tyś. zł ( w kwocie tej zawiera się 750 środków gminy / powiatu i 250( pkt. 12) wkładu partnera, jednakże obydwie kwoty stanowią wkład własny beneficjenta). |  | 12. np. 250 tyś. zł Kwota ta musi być zgodna z umową partnerską wlicza jest do wkładu własnego w pkt. 11. |  | 13. Wszystkie środki pochodzące z budżetu państwa – wnioskowana w tym wniosku kwota dofinansowania np. 1 000 tyś. zł Jeżeli bemeficjent nie otrzymał dofinansowania z innego funduszu na realizację projektu kwota ta powinna być zgodna z kwotą wpisaną w pkt. 18 tj. stanowić powinna wnioskowaną dotację. W odwrotnym przypadku należy w pkt. 18 wpisać kwotę pomniejszoną o ewentualną uzyskaną dotację. (Beneficjent otrzymał dofinansowanie z innego funduszu w wysokości 300 tyś zł w takim wypadku w punkcie 18 może zostać wpisana kwota 700 tyś zł.) |  |
| Terminy realizacji (rok, miesiąc) – rozpoczęcie: | 14. Planowany/przewidywany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji zadania. Data podpisania umowy z wykonawcą. np. marzec 2010 r. |  |  |  |
| - zakończenie: | 15. Planowany/przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji zadania. Data odbiory końcowego np. listopad 2010 r |  |  |  |
| - rozliczenie końcowe | 16. Termin ostatecznego przekazania do PUW wniosku o wypłatę dotacji oraz opłacenia wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z realizowanego projektu. np. grudzień 2010 r. 10 grudzień 2010 – termin ostatecznego złożenia wniosku do PUW |  |  |  |
| Pełna nazwa zadania (lokalizacja): |  |  |
|  | 17. Należy wpisać pełną nazwę zadania, która ma zawierać informację o lokalizacji np.: Przebudowa ulicy Bagiennej w Błotniewie nr 421. |  |
|  | 18. Wnioskowana kwota dotacji (w tys.zł.) Wnioskowana dotacja o którą ubiega się beneficjent nie więcej niż 3 000 tyś zł oraz nie więcej niż 50% kwoty ujętej w pkt. 10 np. 1 000 tyś zł |  | 19. Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): Należy wpisać wartość w mb np. 10 000 mb |  | 20. Rodzaj zadania: Należy postawić X przy odpowiednim rodzaju zadania: P- przebudowa, B- budowa, R- remont |  |
|  | Słownie: jeden milion złotych (w tym przypadku) |  | Należy podać długość drogi (odcinka drogi), która jest przedmiotem wniosku |  | np. XP B R właściwe oznaczyć X |  |

| Cz.2. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA |  |
| --- | --- |
| 2.1. Nazwa i szczegółowy opis zadania - zakres rzeczowy, wymiary i inne podstawowe parametry /w m , m2, szt. itp/: |
|  | Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego zadania ze szczegółowym określeniem zakresu robót oraz parametrami np.: Projekt polega na przebudowie (…….. mb) drogi gminnej. Projekt doprowadzi do dostosowania nośności drogi do 10kN/oś, poszerzenia drogi z 3,5 m do 4 m. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany chodnik, z prawej i lewej strony, czyli po ………. mb chodnika, razem …….. mb chodnika Roboty będą polegały na: - budowie ……… m nowej drogi - wzmocnieniu podbudowy drogi na długości ……….. mb, - położeniu nowej warstwy wiążącej (5 cm) i ścieralnej (4 cm), - ułożeniu nawierzchni asfaltowej, - budowie chodników, - przedłużenie istniejących przepustów, - korekcie łuków poziomych - zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych, - wyznaczeniu jednego lewoskrętu - budowie 1 azylu dla pieszych - oznakowaniu drogi znakami przed serią ostrych zakrętów oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h przed tymi znakami Projektem zostanie objęty również nadzór inwestorski, który zostanie sfinansowany ze środków własnych wnioskodawcy/wnioskodawców |  |
| 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania |
|  | Lp | Elementy i rodzaje robót Przykładowy harmonogram robót. | Koszt realizacji w tysiącach złotych z VAT | Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc , rok/ |  |
|  |  |  | Ogółem (wartości z pkt. 8) | Wykonane (wartości z pkt. 9) | do wykonania w 2010 roku (wartości z pkt. 10) |  |  |
|  | 1 | Roboty przygotowawcze | 250 | 150 | 100 | Kwiecień 2010 |  |
|  | 2 | Roboty rozbiórkowe | 400 | 350 | 50 | Kwiecień 2010 |  |
|  | 3 | Roboty ziemne | 400 | 0 | 400 | Maj 2010 |  |
|  | 4 | Wykonanie podbudowy | 500 | 0 | 500 | Lipiec 2010 |  |
|  | 5 | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich | 150 | 0 | 150 | Lipiec 2010 |  |
|  | 6 | Budowa nawierzchni drogowych i chodników | 500 | 0 | 500 | Sierpień 2010 |  |
|  | 7 | Roboty wykończeniowe | 150 | 0 | 150 | Wrzesień 2010 |  |
|  | 8 | Oznakowanie pionowe i poziome | 150 | 0 | 150 | Wrzesień 2010 |  |
|  |  | OGÓŁEM : | 2 500 | 500 | 2 000 |  |  |

| 2.3. Inwestycje towarzyszące niezbędne dla przekazania w użytkowanie dofinansowywanego zadania (nie objęte zakresem rzeczowym wniosku): |
| --- |
|  | - rodzaj robót : Działania towarzyszące, niezbędne dla przekazania w użytkowanie podmiotowej drogi Np.: przebudowa istniejących sieci teletechnicznychNie są to koszty kwalifikowalne ani koszty całkowite ujęte w projekcie, są to koszty dodatkowe. - Koszty i źródła finansowania : Np.: 1 mln zł, budżet gminy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska Jeżeli nie ma wpisać nie dotyczy. |  |
| 2.4. Przewidywany efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego: |
|  | np.: …dzięki temu zwiększy się płynność ruchu a czas przejazdu zmniejszy się z 10 min do 4 min. Powstanie osobne przejście dla rowerzystów i oświetlenie tego przejścia Na odcinku …. powstaną bariery energochłonne co znacząco wpłynie na ….. Wycięcie 3 drzew przed zakrętem poprawi widoczność, itp. |  |
| 2.5. Przewidywana data przekazania do eksploatacji (jeżeli występuje podział na etapy) : | I-etap – np. grudzień 2010 roku |  |
|  | II-etap – nie dotyczy (dotyczy przypadku kiedy projekt trwał by więcej niż jedne rok) |  |
|  | III-etap – nie dotyczy( dotyczy przypadku kiedy projekt trwał by więcej niż dwa lata) |  |  |  |
| 2.6. Uzasadnienie i opis podziału zamierzenia budowlanego na etapy: |
|  | Jeśli projekt jest jednoroczny należy wpisać – nie dotyczy, jeśli dotyczy opisać. |  |
| 2.7. Opis spójności drogi z siecią dróg na obszarze województwa i wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych: |
|  | Np. min..: Droga stanowiąca przedmiot projektu łączy się z drogą wojewódzką nr….. oraz drogą krajową nr …. Droga stanowiąca przedmiot projektu łączy się z drogą powiatową nr….. Droga stanowiąca przedmiot projektu jest drogą dojazdową do drogi powiatowej … Przebudowa ulicy BAGIENNEJ wpłynie również na skrócenie czasu dojazdu do portu morskiego … |  |
| 2.8. Dane o partnerach w realizacji zadania (jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty gospodarcze): |
|  | Jeśli nie ma partnera należy wpisać - nie dotyczy, jeśli jest partner należy podać dokładne dane partnera lub partnerów np.: Firma „ZZZZZZ” , Piotr Iksiński, Błotniewo 10A, 00-111 Błotniewo |  |
|  | Jeśli nie ma partnera należy wpisać - nie dotyczy, jeśli jest partner należy podać podstawę partnerstwa czyli umowę lub porozumienie partnerskie, których kopię, poświadczoną za zgodność oryginałem, należy dołączyć również do wniosku. Np.: Umowa o partnerstwie nr 5/09 z dnia 10 lipca 2009 roku |  |
| 2.9. Uzasadnienie celowości zadania i jego lokalizacji oraz ocena ekonomicznej efektywności : |
|  | Np.: Jednym z głównych problemów gminy w sferze infrastrukturalnej jest niezadowalający stan jakościowy dróg gminnych. Ruch pasażerski i ciężarowy odbywa się ciągami drogowymi, które są do tego nieprzystosowane zarówno w zakresie połączeń z drogą powiatową, jak i parametrów technicznych. Przebudowa drogi w tym miejscu pozwoli wyprowadzić ruch z centrum miasteczka i stworzyć bezpieczne warunki drogi do szkoły i szpitala. Miasteczko liczy ……. mieszkańców z czego do szkoły uczęszcza ……. uczniów. Natężenie ruchu na drodze jest bardzo wysokie, w ciągu doby wynosi …… pojazdów. Liczba pojazdów korzystających z drogi zwiększa się o ok. ….% rocznie. |  |

| Cz.3. KOSZTY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA |  |
| --- | --- |
| 3.1. Źródła finansowania nakładów planowanych do poniesienia, bez wnioskowanego dofinansowania środków budżetowych (Do wniosku należy załączyć decyzje o ich przyznaniu. W przypadku ich braku podać, na jakiej podstawie zaplanowano takie źródła finansowania). |
|  | Np.: Budżet Gminy Błotniewo zabezpiecza kwotę 750 tys zł) środki ujęte zostały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy lub w projekcie Uchwały budżetowej na rok 2010 lub Rada Gminy przyjęła Uchwalę intencyjną w której zobowiązała się do ujęcia środków w wysokości 750 tyś zł w budżecie Gminy na rok 2010. Partner projektu wnosi wkład do realizacji projektu w wysokości 250 tyś. zł (kopię umowy należy dołączyć do wniosku). |  |

| Cz.4. ZGŁOSZENIE LUB POZWOLENIE NA BUDOWĘ |  |
| --- | --- |
| 4.1. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej oraz aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. |
|  | Np.: Oświadczam, że gmina BŁOTNIEWO posiada kompletną dokumentację techniczną dla projektu, wykonaną i zatwierdzoną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest ………….. z ………………. . Gmina uzyskała pozwolenie na budowę nr ............... z dnia ...................wydane przez starostę ………………… LUB Gmina zgłosiła roboty budowlane do starosty ………………………. pismem z……… |  |
| Cz.5. DANE WNIOSKODAWCY |  |
| 5.1. Pełna nazwa wnioskodawcy: |
|  | Np.: GMINA BŁOTNIEWO |  |
| 5.2. Adres (w tym powiat, województwo; NIP, REGON): |
|  | Np.: Urząd Gminy Błotniewo ul. ……………………., 00-000 BŁOTNIEWO Powiat ………………, Województwo POMORSKIE NIP: ................... REGON: ............... |  |
| 5.3. Pełna nazwa i adres partnera (partnerów) wnioskodawcy: |
|  | Należy wypełnić tak samo jak pkt 2.8 część pierwsza |  |
| 5.4. w załączeniu kopia umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia |
|  | Nazwa umowy: Należy wypełnić tak samo jak pkt 2.8 część druga |  |
|  | Numer i data zawarcia: Należy wypełnić tak samo jak pkt 2.8 część druga |  |
| 5.5. Stanowisko i dane osoby reprezentującej wnioskodawcę, upoważnionej do udzielania wyjaśnień komisji wojewódzkiej: |
|  | Nazwisko i imię: np. Jan Kowalski – w pkt 5.5 należy udostępnić dane osoby, która zajmuje się wnioskiem, wypełniała formularz itd. Czyli takiej, która udzieli wyjaśnień pracownikom PUW |  |
|  | Stanowisko: np. inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych |  |
| NR TELEFONU | 058 301 30 30 (numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za realizacje projektu – PRACOWNIK MERYTORYCZNY) |  |
| FAX | 058 301 30 31 (numer fax-u do osoby odpowiedzialnej za realizacje projektu) |  |
| ADRES E-MAIL | Jan.Kowalsku@ug.blotniewo.pl (adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizacje projektu) |  |
| 5. 6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego |
|  | Wpisać nazwę i numer rachunku bankowego beneficjenta (musi być 26 cyfr) Nr konta beneficjenta na który przelana zostanie dotacja. Bank XXXXXXX 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |  |

| Cz.6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY : |  |
| --- | --- |
|  | Wnioskodawca oświadcza, że: po oddaniu do użytku obiekt będzie użytkowany zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zapewnia zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków własnych zadeklarowanych we wniosku; przedsięwzięcie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy subwencji ogólnej tworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; potwierdza prawidłowość danych i informacji podanych we wniosku; do wniosku dołącza kopie: zgłoszenia / pozwolenia na budowę; umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia. Jeśli projekt bierze udział w innym programie rządowym należy również dołączyć kopię decyzji o otrzymaniu dofinansowania Przypominamy, że Projekt biorący udział w NPPDL nie może korzystać z dofinansowania środkami Unii Europejskiej ………………………………. ………………………………. ………………………………. (podpis) (podpis) (podpis) W przypadku gdy beneficjentem jest powiat, wymagany jest podpis dwóch członków zarządu i kontrasygnata skarbnika. W przypadku gdy beneficjentem jest gmina, podpis jednoosobowy i kontrasygnata skarbnika. Wnioskodawca PIECZĄTKI I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH Z RAMIENIA WNIOSKODAWCY, (wraz z podpisem Skarbnika / Gł. Księgowego ) |  |

Wykaz innych załączników dołączonych do wniosku przez wnioskodawcę (w tym rozszerzenia danych niemieszczących się w rubrykach wniosku-kwestionariusza):

Np.

- Mapa z naniesioną lokalizacją inwestycji.

- Pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji potwierdzające wpływ planowanych zmian na przebudowywanej drodze na poprawę bezpieczeństwa.

### Część dla PUW.

### Załącznik

Katalog wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.

- Wymagania ogólne:

1.1.złożenie wniosku na właściwym formularzu;

1.2.złożenie wniosku we właściwym terminie;

1.3.podpisy i pieczątki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy;

1.4.kompletność i prawidłowość złożonych załączników;

1.5.wszystkie dane są wpisane czytelnym pismem

- Wymagania szczegółowe:

2.1.współfinansowanie projektu ze środków własnych jst (wysokość środków własnych nie mniejsza niż wnioskowana kwota dotacji);

2.2.wnioskodawca jest zarządcą drogi, której dotyczy wniosek, lub zarządza nią na podstawie porozumienia;

2.3.wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł.

Wnioski i uwagi komisji:

# Footnotes

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)

(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)